Tájékoztatás Délegyháza Község Önkormányzata beruházásairól

Ahogy korábbi lapszámainkban már olvashatták, 2012. év folyamán több önkormányzati beruházás is megkezdődött, illetőleg a befejezéshez érkezett.

1. Iskolai sportpálya felújítása:

Önkormányzatunk 2011. április 1. napján nyújtotta be pályázatát a Belügyminisztériumhoz az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására, mely a Hunyadi János Általános Iskola multifunkcionális sportpályájának felújítását, és távolugró pálya készítését célozta, 80%-os támogatási intenzitással, 20%-os önkormányzati önerővel. Önkormányzatunk a pályázatot megnyerve 17.958.000,- Ft támogatást kapott a Belügyminisztériumtól a 24.942.050,- Ft összköltségű beruházás megvalósítására. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően (kivitelező Pharos’95 Kft., ajánlati ár: 21.549.600- Ft) 2012. márciusában megkezdődtek a munkálatok az Iskola udvarán, melynek eredményeként 2012. május 25. napján került sor a felújított, gumiborítással ellátott iskolai sportpálya hivatalos átadására és avatására. A sportpályát a támogatást nyújtó Belügyminisztérium részéről Tállai András önkormányzatokért felelős államtitkár úr 2012. május 31-én tekintette meg ünnepélyes keretek között.

2. Napsugár Óvoda felújítása és bővítése:

2010. januárjában került benyújtásra a KMOP-4.6.1/B kódszámú, Délegyházi Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése című pályázat (Igényelt támogatási összeg: 99.612.316 Ft), mely alapján a Váti Nonprofit Kft. 2010. áprilisában 98.836.066,- Ft összegű csökkentett támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat.

A kiviteli tervek készítése során derült fény arra, hogy az elkészült és a pályázat részeként benyújtott engedélyes terveket nem lehet megvalósítani az elnyert pályázati támogatásból, valamint a tervek jelentős hiányosságokat is tartalmaztak, melynek okán új terveket kellett készíteni.

A hiányosságok műszaki tartalom-változást eredményeztek, ezért a Támogatási Szerződés módosítását kellett kezdeményeznünk, így a közreműködő szerv 1.594.059,- Ft-tal 97.401.413 Ft-ra csökkentette a támogatás összegét. A benyújtott pályázat terveinek hiányosságai miatt a támogatás aránya az eredeti 90%-os támogatási intenzitásról 58,84%-ra változott a beruházás teljes költségeihez viszonyítva.

Egy eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a második eljárás nyertese visszalépett a szerződés megkötésétől, jelentős hátrányokat okozva ezzel önkormányzatunknak, így újabb közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség, melynek nyertes ajánlattevője, a Kinamé Kft. (ajánlat ár: nettó 119.162.526,- Ft) 2012. januárjában kezdte meg a kivitelezési munkálatokat. A kivitelezést követően a felújított és bővített Napsugár Óvoda hivatalos átadására és avatására 2012. június 15. napján került sor ünnepélyes keretek között.

Az óvoda alapterülete a korábbi 493,79 m2-ről a bővítés után 952,33 m2-re növekedett, melyhez kapcsolódik még a terasz és a gépészeti, raktározási feladatokra kialakított 89,49 m2–es tetőtér, a tetőzet teljes felújításra és szigetelésre került.

A bővítés után a Napsugár Óvoda 6 db 25 fős csoportszobával, 6 db a csoportszobákhoz kapcsolódó mosdóval, 6 db a csoportszobákhoz kapcsolódó öltözővel, 1 db multifunkciós tornateremmel, 1 db fejlesztőszobával (egyéni fejlesztésre), 1 db orvosi elkülönítővel, 1db óvodavezetői szobával, 1 db iroda-fogadó teremmel, 1 db nevelői szobával, 1 db konyhával és a hozzá tartozó tároló helyiségekkel, 17+1 db parkolóhellyel és akadálymentes bejárattal várja az óvodás korú gyermekeket.

3. Délegyháza Község Ivóvízminőség Javítása:

Önkormányzatunk egy hosszabb előkészítő munka eredményeként 2010. januárjában nyújtotta be első fordulós, majd a megnyert első fordulót követő előkészítés után 2011. januárjában nyújtotta be második fordulós, Délegyháza Község Ivóvízminőség Javítása című, - KEOP-1.3.0./09-11-2011-0001. kódszámú pályázatát, mely az egészséges ivóvíz biztosítását célozza településünkön, nettó 253.880.000 forintból, 90%-os intenzitású KEOP támogatással. Önkormányzatunk 2011. szeptemberében kapott értesítést az igényelt pályázati összeg (228.492.000,- Ft) elnyeréséről, így még határidőben nyújthatta be a Belügyminisztérium Önerő Alapjára a 25.388.000,- Ft összegű önerő állami támogatását célzó pályázatát, mely szintén sikeresnek bizonyult, így a nettó 253.880.000,- Ft összegű ivóvízminőség-javító beruházást Önkormányzatunk – sikeres pályázatainak köszönhetően – 100%-ban támogatásból valósíthatja meg.

A 2011. év végén megkezdett közbeszerzési eljárások eredményeként ez év elején kiválasztásra került a beruházás műszaki ellenőre (ÉP-KERT Mérnökiroda Kft. – ajánlati ár: nettó 9.250.000,- Ft), majd projektmenedzsere (Tomel Kft. – ajánlati ár: nettó 9.200.000,- Ft). 2012. április 23-i rendes ülésén döntött a Képviselő-testület a beruházás kivitelezési munkálataira irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról, melynek eredményeként 2012. június 11-i ülésén döntött az eljárás nyerteséről (SADE Magyarország Mélyépítő Kft. nettó 230.999.000,- Ft összegű ajánlatával).

A kivitelezési munkálatok a kiviteli tervek elkészítését követően, várhatóan a közeljövőben megkezdődhetnek.

Délegyháza Község Önkormányzata