# Előterjesztés

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. október 09-ei rendkívüli ülésére

Hiv. szám: 148/2012.	Tárgy:	Javaslat a DTV Zrt. által benyújtott 2013. évi Szennyvíz és Ivóvíz Üzletág felújítási, beszerzési terv elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A DTV Zrt. a koncessziós szerződésnek megfelelően, benyújtotta a 2013. évi felújítási, beruházási igényeket. A Felújítási, beruházási terv összeállítása során az üzemeltető a korábbi gyakorlatot követte, továbbá már az új víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szellemében külön szerepelteti a felújítási, pótlási és beszerzési részeket. A Koncessziós Szerződésben rögzítettek szerint az igények elfogadásának határideje: 2012. október 31. Amennyiben a határidőt követően nincs az önkormányzatok részéről elfogadott terv akkor - a szerződésben vállaltak szerint - a DTV Zrt. az általa benyújtott tervet tekintheti elfogadottnak.

A felújítási tervben évek óta halasztott beruházások, illetve a folyamatos üzem miatt állandóan jelentkező felújítások szerepelnek 2 fő részre lebontva. A Felújítási és Beszerzési terv külön ivóvíz és külön szennyvíz üzletágra lebontva tartalmazza az adatokat.

A 2013. év kiemelt műszaki programja a szennyvíztelep technológiájának intenzifikálása (tisztítási-hatásfok emelése).

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki tervezésre, szakértésre és szakértői tanulmány készítésére pályázatot írt ki. A pályázat sikeresen lezárult a nyertes ajánlattevő a Budepesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME). Az egyetem által készítet, tanulmány alapján kerül kiírásra egy részletes technológia-korszerűsítési koncepciópályázat. A pályázat során lesz meghatározva a tisztítótelep korszerű, hatékony technológiája. Ezt követően pedig a konkrét műszaki kivitelezés fog megtörténni.

A tisztítótelep korszerűsítésének végrehajtásáig azonban elkerülhetetlen a szükséges ideiglenes műszaki intézkedések (szennyvíztelep intenzifikálás) meghatározása, valamint végrehajtása. A szükséges ideiglenes műszaki intézkedések meghatározását a BME tanulmánya fogja tartalmazni.

A 2013. évi terv 60 millió Ft költséghelyet tartalmaz az intenzifikálás finanszírozására.

A hálózat fenntartásának elválaszthatatlan eszközét képezi a szippantó autó. A meglévő gépkocsit 2007-ben vásárolta használtan a Szennyvíztársulás. A jármű futásteljesítménye meghaladta az 500 ezer kilométert. Árajánlatok alapján egy új gép ára 30 millió Ft körül van. 30%-os lízing esetén az önerő 10 millió Ft. Ezt tartalmazza a terv. A Társulást alkotó települések azonban felvették a kapcsolatot nyugat európai testvérvárosaikkal, hogy használt, de jó műszaki állapotú szippantó autót szerezzenek be. A terv elfogadásáig várhatóan még nem lesz konkrét információ a testvérvárosoktól, ezért indokolt a tervbe történő beépítése.

A terv tartalmazza a közmű törvény szerinti új labor kialakítását. A jogszabály a labor felszerelését, üzemeltetését a szolgáltató kötelezettségeként rögzíti. A tisztítótelep jelenlegi épületében azonban nem lehetséges kialakítani megfelelő helyiséget, ezért az épületet bővíteni kell. A tervben lévő költséghely kizárólag az épület építési költségeit és a szükséges építéshatósági terv költségét tartalmazza.

A terv benyújtása óta Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás gesztor Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal képviselőjeként Vella Zoltán folyamatos tárgyalásban volt a DTV Zrt-vel a felújítási terv véglegesítésével kapcsolatban. Ezeken a tárgyalásokon a legfőbb téma a műszaki tartalom volt, mivel a tervben szereplő tételek mindegyikére feltétlenül szükség van, ugyanakkor a megvalósításuk hatalmas költségekkel jár. Az üzemeltető által benyújtott terv eredeti végösszege nettó 344.464.996,- Ft volt.

2011. szeptember 1-től dr. Szilágyi Ákos Dunavarsány Város jegyzője is belefolyt a DTV Zrt-vel folytatott tárgyalásokba, mivel a korábbi években a Társulás tagjai csak részben építették be költségvetésükbe a felújítások és beszerzések rájuk eső részét. A tagönkormányzatokkal együttműködve dr. Szilágyi Ákos jegyzői kollégiumot hozott létre annak érdekében, hogy a felújítási terv valamint a koncessziós szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek is végrehajtásra kerüljenek.

A DTV. Zrt. a tavalyi évben átalakult vezetéssel a felújítási tervben szereplő feltétlenül szükséges elemek (pl.: szaghatás csökkentése, hálózat biztos üzemeltetése) megvalósítását folyamatosan végzi. Ennek köszönhetően Dunavarsányban a hatalmas mértékben csökkent a szaghatás, szinte megszűnt. A hálózat több pontján (Majosháza, Szigetszentmárton) is jelentősen csökkent a szaghatás. A településekről nagyszámú lakossági panaszok sem az üzemeltetőhöz sem önkormányzatokhoz sem a hatóságokhoz nem érkeznek.

Az ivóvízhálózat tekintetében kiemelt feladat a vízórák ütemezett, folyamatos cseréje, valamint a tűzcsapok és közkutak felújításának folytatása.

A DTV Zrt. által készített felújítási terv alapján Dunavarsány Város Önkormányzatának az alábbi költségeket kell biztosítania a beruházások elvégzéséhez:

Ivóvíz üzletág (Dunavarsány):				nettó 16.000.000,- Ft

Szennyvíz üzletág (6 településre eső teljes összeg):

- Átemelők felújítása					nettó 39.600.000,-Ft

- Vákuumgépházak felújítása				nettó 33.000.000,-Ft

- Hálózat felújítása					nettó 16.650.000,-Ft

- Szennyvíztelep felújítás				nettó 22.000.000,-Ft

- Szennyvíztelep intenzifikálása			nettó 60.000.000,-Ft

Összesen:						nettó 171.250.000,-Ft

Szennyvíz üzletág (Dunavarsány 34,14 %)		nettó 58.464.750,-Ft

Dunavarsány Város Önkormányzat

Ivóvíz- és szennyvíz üzletág összesen:			nettó 74.464.750;-Ft

A fenti összefoglaló, a felújítási terv és részletes magyarázata alapján tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt 2013. évi Felújítási és Beszerzési tervben foglalt műszaki beruházások megvalósítása érdekében biztosítsa a szükséges költségvetési forrást.

Szennyvíz és Ivóvíz Üzletág felújítási, beszerzési terv 2013 megtekinthető Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatalának Beruházási és Műszaki Osztályán.

A fentiekre figyelemmel, hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)	a saját részéről elfogadja a DTV Zrt. által készített 2012. június 29. keltezésű, 2013. évre szóló szennyvíz és ivóvíz üzletágra vonatkozó felújítási, beszerzési tervet.

b)	az a) pont szerinti tervben szereplő költségek viselésében a saját részéről a 2013. évi költségvetésében nettó 74.464.750;-Ft + Áfa összegű előirányzatot biztosít.

c)	felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa soron következő ülésén a b) pont szerinti költségkeret erejéig az a) pont szerinti tervet szavazatával támogassa.

d)	felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal

Felelős:	Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta:	Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette:	Vella Zoltán osztályvezető

Melléklet:	---

Dunavarsány, 2012. október 04.

Bóna Zoltán

Polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos

jegyző