Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető

Koncessziós Zrt.

II. számú melléklet

Ivóvíz üzletág

2013. évi felújítási terv

Felújítások:

DUNAVARSÁNY

2012. Felújítási terv megvalósulás

Dunavarsányban a terv időszakban tervszerinti felújítás nem történt.

Tervben szereplő rendkívüli felújításban

- 600 db vízóra csere / négyéves periódus /

-     2. számú kút felújítás

-     3. számú kút felújítása

-     1 db tűzcsap csere

-     1 db közkút felújítása

történt meg.

2013. Felújítási terv

A felújítási tervben a 17-18 éves tűzcsapok és közkutak szükségszerinti felújítása szerepel.

A kutakhoz tervezett motoros tolózárak beépítése a 17-18 éves  kézi tolózárak cseréjét jelenti.

A vízórák cseréje a négyévenkénti törvényileg előírt hitelesítés és a Koncesszió Szerződés 5. sz. melléklet 4.1.4 bekezdése szerint történik. A vízóra cserék esetén a négyéves ciklus biztosítása érdekében jelentkezik az I. prioritásban az összeg.

Az 1. számú kút az alacsony vízhozam, a nem megfelelő vízminőség- szag -, valamint homokosodás miatt nem üzemel.

A terv egyes elemeit az ivóvízkezelő berendezés létesítésére és ivóvíz hálózat felújítására benyújtott pályázat is tartalmazza. A pályázat keretén belüli megvalósulásuk esetén a felszabaduló pénzeszközökből javasoljuk az Epres u.-Pozsonyi u. közötti / 70 ingatlant érint /, valamint a Dunasor-Naprózsa lakópark közötti / 400 ingatlant érint / KPE Ø110 ivóvíz kőr-gerincvezeték kialakítását, mely a pangó víz megszüntetésével vízminőség javulást – színhatás megszűnése - eredményez és egyenletes hálózati nyomást biztosítható.