Előterjesztés a Képviselő-testület

2012. november 27 - i ülésére

12 IVÓVÍZ PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSÉNEK ÜGYE

Délegyháza Község Önkormányzatához 2012. november 12. napján Szokolik László a SADE Kft. (mint a kivitelezési közbeszerzési pályázat nyertese) építésvezetője jelezte, hogy az ivóvízpályázat kivitelezése, egészen pontosan a technológiai vízvezeték József Attila utcát érintő szakaszának fektetése során probléma lépett fel.

A Délegyháza 1166/6 hrsz-ú ingatlanon lévő sorház lakosai jelezték, hogy ingatlanjuk határa egészen az aszfaltburkolatú út széléig kinyúlik, így ott – a kiviteli tervek ellenére – a technológiai vízvezeték fektetése nem megoldható. A hivatalos ingatlan-nyilvántartási térképet megvizsgálva megállapítható, hogy az út a fent hivatkozott ingatlan felé haladva elkeskenyedik, így sajnos nem kizárt, hogy tényleg igazuk van a lakosoknak.

Megoldásként merült fel, hogy a nyomvonalat áthelyeznénk az út túloldalára, így az engedélyes tervtől csupán kis mértékben térnénk el, melyet a kivitelezés készre-jelentésekor jelezhetnénk az engedélyező hatóság felé. Az így megvalósuló nyomvonal további hozzájárulást nem igényel, hiszen újabb hrsz-ú ingatlant nem érint, ellenkező esetben viszont, amennyiben a lakosok állítása igazolást nyer, úgy az ő hozzájárulásuk is szükséges lenne, ami további problémákat generálhat.

Jelen ülésen a SADE Kft. kéri a Tisztelt Testületet, hogy – mint szerződött partner, azaz megrendelő – a tervtől íly módon való eltéréshez hozzájárulását adja.

Határozati javaslat:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz pályázat kivitelezése során felvetődött problémát, és a kivitelező SADE Kft. kérelméhez – melyben a technológiai vízvezeték József Attila utcai szakaszának az út túloldalára történő áthelyezését és megvalósítását kérelmezi – hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a módosítással kapcsolatos bejelentési és további engedélyezési eljárás lefolytatásának kötelezettsége a kivitelező SADE Kft. – t terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Összeállította: 				Felülvizsgálta, a testület elé terjesztést jóváhagyta:

Jakab István					dr. Molnár Zsuzsanna

Településfejlesztési előadó			                        Jegyző

Délegyháza, 2012. november 23.