J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. szeptember 07. napján 8,17 órakor a Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Forgó Vilmosné: Köszönti a jelenlévőket, akik az ülésen megjelentek valamint Schneider János tervező urat és a Gressing  Kft küldöttét. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  Hiányzik: Jakus Lászlóné, Marosy Attila, és Domán Zsuzsanna

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Szilveszter Lajos, és Bednárik László képviselőket. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

474/2010. (IX.07.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/ 2008.(VI. 17.) sz. Ör. 19. §. (8) bekezdése alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Szilveszter Lajos, és Bednárik László képviselőket jelöli ki.

Határidő: 	2010. szeptember 7.

Felelős: 	Képviselő-testület

Forgó Vilmosné: Ismerteti a tervezett napirendi pontot. Valamint kéri, hogy szeretne tájékoztatást adni egy belterületbe vonási ügyben.

Szilveszter Lajos kérdése, hogy ez napirendi pont? Mert ha igen, akkor ez nem szerepelt a meghívóban.

Forgó Vilmosné: jelzi, hogy az egyebekben egy tájékoztatást kíván adni.

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

475/2010. (IX.07.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pont megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1. Mária Közösségi és Kulturális Ház című projekt közbeszerzésével kapcsolatos kérdések
2. Egyebek

1.Mária Közösségi és Kulturális Ház című projekt közbeszerzésével kapcsolatos kérdések

Forgó Vilmosné: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az előző alkalommal felmerült, hogy a közbeszerzéssel és a tervezéssel kapcsolatosan vannak kérdések. Ennek megválaszolására hívták meg Schneider János urat, a tervezőt, akinek kérdéseket lehet feltenni, valamint tájékoztatja a képviselőket arról, hogy hat olyan név vagy cég került fel a listára, akiket, ha a testület egyetért vele, meg lehet hívni a közbeszerzési eljárásban. Velük felvettük a kapcsolatot az elérhetőségük tekintetében, amit elküldünk a Közbeszerzési eljárást lefolytató cég felé.

Dr. Riebl Antal kérdése az, hogy milyen alapon kerültek kiválasztásra ezek a cégek?

Forgó Vilmosné: Mivel a közbeszerzési eljárás meghívásos, így kerestünk ismeretségi alapon cégeket, akiknek elküldhető a pályázati kiírás.

Dr. Riebl Antal olyan cégeket kell keresni, akik jó referenciával rendelkeznek községünkben.

Forgó Vilmosné: elmondja, hogy tájékozódott, hogy mit mondhat a cégeknek.

Vásárhelyi László: a hat meghívott mit tudhat?

Forgó Vilmosné: azt, hogy mennyi a beépítendő terület és mennyi van rá.

Vásárhelyi László: egy probléma van, ami tanulság, hogy én ismerem a rajzokat és ez nem jön ki 80 millió forintból. Nem érti, hogy miért ilyen alapozást írtak elő, hiszen ez Délegyházán nem szokásos, és statikailag nem indokolt. Közbeszerzéssel, hogy lehet ezt rendbe tenni?

Szilveszter Lajos kérdése, hogy lehet-e módosítani a tervezést, hogy ne olyan ajtók, ablakok kerüljenek be, hanem egy kedvezőbb.

Schneider János válasza az, hogy minden tétel után a tervben az van írva, hogy azzal mindenben műszakilag megegyező. Ez minden tételre vonatkozik.

Szilveszter Lajos ez a tetőrendszer szükséges-e az épületre, mert azt mondták, hogy ez túl van tervezve.

Vásárhelyi László: Ha csak eső elleni védelmet akarunk, akkor  nem, ha nem csak azt, akkor szükséges a tető kialakítása ilyen módon.

Schneider János Itt történt egy tervmódosítás, mert itt lakások is voltak tervezve. Mi felvetettük akkor, mert tudtuk, hogy szűkös a keret, hogy ezt az emeleti részt el lehetne hagyni. Azt a választ kaptuk, hogy ne csökkentsük ezzel az épület kihasználhatóságát. A tervezett tető a költségkímélő megoldás.

Szilveszter Lajos Önöknek is van olyan programja, hogy beteszi a CD-jét és kiszámolja, hogy ezzel a minőségű nyílászárókkal, ezzel a tetővel ez az épület mennyiből hozható ki.

Schneider János Még egy dolgot tudni kell, hogy egy engedélyezési terv alapján kellett költségvetést készíteni, mert erre szükség volt a pályázathoz. Tudjuk, hogy 100%-os költségvetést engedélyezési terv alapján nem lehet készíteni.

Szilveszter Lajos a cég, aki kivette a pályázati anyagot, referenciákkal rendelkezik, és Ők azt mondják, hogy ebből a költségvetésből nem lehet ezt kihozni. Attól félünk, hogy nyertünk egy pályázatot és nem fog megvalósulni, nem tudjuk megvalósítani, mert az önkormányzatnak nincs pénze. Ilyenkor milyen megoldás van?

Schneider János azt tudom mondani, hogy folyamatosan tájékoztattuk a polgármester asszonyt, amin úgy gondoltuk és Ők is úgy gondoltak, hogy költséget lehet megtakarítani, azokat kivettük.

Szilveszter Lajos kikkel egyeztettek, polgármester asszonnyal?

Forgó Vilmosné A hasznosítási részről együtt beszéltünk képviselő-testületi ülésen, azon itt volt mindenki. Arról volt szó, hogy most semmit nem csinálunk a felső szinttel, de biztosan beszéltünk róla.

Dr. Riebl Antal akkor vegyük elő a jegyzőkönyvet.

Szilveszter Lajos az óvoda tervezésénél is hasonló problémák vannak, amiről még időben feltétlenül beszélni kell.

Vásárhelyi László: A probléma az, hogy minden után egy hónappal készült el a kiviteli terv, ahol minden le van írva. Ha 10-20%-os az eltérés, akkor nem találunk vállalkozót, aki megcsinálja a munkát.

Gressing Kft. szerencsétlen, hogy az előző eljárásban csak egy vállalkozó volt, mert csak a verseny során derül ki, hogy az az ár, amit megadott, az olcsó vagy drága, ha több az ajánlattevő és mindenki fölé számol, akkor valószínű, hogy tényleg rosszul van megállapítva az ár.

Szilveszter Lajos a mai világban mit gondolsz, miért csak ez az egy vállalkozó vette ki a dokumentációt, a többi megnézte és nem pályázott.

Erdős Szabolcs Gressing Kft. az nem lehet, mert csak az látja a pályázati kiírást, aki kiveszi a dokumentációt. Valószínű inkább, hogy más körülmények miatt.

Szilveszter Lajos ebből a pénzből nem lehet ezt az építkezést megvalósítani.

Vásárhelyi László: a márkát nem kell tartani, de a minőséget igen.

Bednárik László a becsült értéke ennek az épületnek 54 millió forint, a közbeszerzésben 78 millió szerepel. A kettő között jelentős különbség van. Nézzük, hogy mennyi a négyzetméter ár.

Forgó Vilmosné: én úgy kaptam meg, hogy bruttó 67 millió, nettó 54 millió és 369m2-t kell belőle megvalósítani. Én ennyit mondhattam.

Bednárik László 78 millió forint a teljes beruházás melyből 16 millió az önkormányzat része. Nincs más választás, ennek a körnek meg kell a végét várni, hányan pályáznak, és lesz-e nyertes. Ha nem, akkor azon kell gondolkodni, hogy miben lehet spórolni. Például a tetőablakokat nem tesszük be.

Forgó Vilmosné: Akkor újra kell terveztetni, és az is pénzbe kerül.

Dr. Riebl Antal kérdése az, hogy 54 és a 92 között igen nagy feszültség van. Közel 38 millió forint. Ön szerint mi a reális négyzetméter ár.

Schneider János szerint 150-160 ezer forint.

Dr. Riebl Antal szerint ezzel számolva sem lehet kijönni az 54 milliós költségvetésből.

Schneider János elvileg minél nagyobb az alapterület annál …

Dr. Riebl Antal a felső szinten nincsen gépészet vakolat, stb. Ha valaki nem a saját ellensége, az nem kezd bele.

Szilveszter Lajos nagy értékkülönbségek vannak, milyen megoldást tudnak erre mondani.

Schneider János át kellene nézni, a minőségben megegyező, de olcsóbb kivitelű ablakokra, ajtókra stb. tehát a gazdaságosabb alternatívával, milyen ár jön ki. A tető is előre gyártható nem kell födémet csinálni, ennek megvannak az előnyei.

Erdős Szabolcs Gressing Kft. az a megoldás, hogy minél több jó referenciával rendelkező céget meghívni, és akkor a közbeszerzésben el lehet dönteni, hogy legyen verseny és minél több a versenyző, annál jobban törekednek a jobb árra, bejárást kell tartani, ahol el lehet mondani, hogy ez csak iránymutatás, ezeket lehet helyettesíteni. Az ajánlattevők külön dokumentumot csatolnak, amiben az eltérő elemekről nyilatkoznak a műszaki megfelelőségről, és akkor tudja helyettesíteni. Van egy kis mozgástere a vállalkozónak.

Schneider János furcsa számára hogy az eljárás során a kivitelezőnek egyetlen kérdése sem volt a tervezőhöz, pedig a lehetőség adott volt.

Dr. Riebl Antal Önnek biztosan rendelkezésére áll egy szerződés, hogy hogy szerződött az Önkormányzat, meg tudjuk ezt nézni? Van egy összes vállalási díj, most mennyi a mostani árak szerint a díjrész, és mennyi az ár rész. Kalkulált 60-40%? Mert ha így van, akkor a munkát nem lehet nagyon csökkenteni, ebből is le lehet vonni következtetéseket. A 92-nek a 40% a munkadíj, csak az anyag árból lehet csökkenteni. Ilyen logikai alapon is megállapítható, hogy ez kivitelezhetetlen.

Vásárhelyi László ha a bontást saját erőből végezzük el, akkor az is költséget kímél, hiszen ebben meg is állapodtunk, hogy a civil szervezetek megkapják az anyagot, amit csak akkor lehet elbontani, ha zöld utat kapunk, és a vállalkozó beleegyezik. Ezt nem lehet tudni.

Erdős Szabolcs Gressing Kft. nagyon furcsa volt, hogy csak egy ajánlattevő volt. Mikor előzetesen beszéltünk erről, arra kértek, hogy minél alacsonyabbra tegyük le a referenciákat, hogy helyi is tudjanak pályázni. Olyan vállalkozók is jöhettek volna, akik 2-3 családi házat elkészítettek, és a pályázók valamiért nem jöttek, akiknek az árbevétele 30 millió forint. Segítsenek, hogy sokfelé tudjuk elküldeni a dokumentációkat. Sokszor igen nagy különbség van kivitelezők között.

Szilveszter Lajos az óvodára térnék vissza. Ott nem régen vettek új ablakokat, amit átterveztek és azokat az ablakokat nem lehet beépíteni.

Dr. Molnár Zsuzsanna azt nem vihetjük át az iskolába?

Dr. Riebl Antal térjünk vissza a tervezésre. Ön kötött egy szerződést  Délegyháza Önkormányzatával a Mária Közösségi és Kulturális Ház tervezési munkáira 300 ezer forint értékben, és teljesítette határidőre, és a további szerződések a kiviteli tervre stb. Én azt keresem, hogy Ön tájékoztatták-e arról, hogy  mennyi az a rendelkezésre álló összeg, amiből majd gazdálkodhat, vagy sem? Azt kérdezem a tervező úrtól, hogy arra kapott-e megbízást, hogy egy ekkora értékben fogalmazza meg az elképzeléseit vagy csinálhat egy szép épületet.

Vásárhelyi László én is kinn voltam többször, voltak bejárások.

Szilveszter Lajos ez mikor volt, erre nem emlékezem, hogy erre meg voltam híva.

Forgó Vilmosné Semmi sem lett eltitkolva. Volt egy bizottság. A testület által megszavazott bizottság volt.

Dr. Riebl Antal a pénzügyi feltételekkel ki volt tisztában?

Forgó Vilmosné Mindenkinek tisztában kellett lennie, mert megnyertünk egy összeget, ez nyilvános volt mindenkinek. Nagyon jól tudta a cég is, és a tervező is.

Dr. Riebl Antal ezt te mondod Matild, hiszen olyan terv született, ami kétszeresen felülmúlta a kiírást. Ezek a tények.

Vásárhelyi László Hívjunk meg hat céget, de tartok tőle, hogy hasonló eredményre jutunk.

Dr. Riebl Antal azt keresem, hogy miért készült ilyen kiírás. Ezek szerint Ön nem teljesítette megfelelően a szerződést. Bocsánat, én jogászként mondom, hogy nem teljesítette a szerződést.

Forgó Vilmosné Felhívhatjuk-e a KINAMÉ figyelmét arra, amit Schneider úr mondott, hogy nem a márkához, hanem a műszakilag egyenértékűvel helyettesítve pályázzon. Az a kérdés, hogy nekünk kell adni a referenciákat, vagy juttassák el a közbeszerzési eljárást folytató cégnek.

Erdős Szabolcs Gressing Kft elmondja, hogy nem is érti miért nem beszélt az ajánlattevő a tervezővel. A problémás tételeket meg kéne tudni, és arról beszélni.

Schneider János álláspontja az, hogy a tervező és a kivitelező beszéljen, mert ha kérdeznek, akkor tudnak segíteni.

Erdős Szabolcs Gressing Kft a bejárás alkalmából a többek által felvetett problémás tételt lehet módosítani. Van mozgástér csak meg kell találni.

Dr. Riebl Antal 8,52 perckor elhagyta a termet, így a Képviselő-testület határozatképtelenné vált. A jelenlévők informális keretek között folytatják a konzultációt.

Szilveszter Lajos azt mondták, hogy nem lehet eltérni.

Forgó Vilmosné két féle terv van, az egyik, amire megkaptuk az engedélyt ,azon nem lehet változtatni, de a kiviteli terven, azon igen.

Erdős Szabolcs Gressing Kft a pályázó a bővített tervet vette ki, a kiviteli tervet vette ki. A költségvetés a kiírás része. Ezért van két kiírás. Az egyik, amivel bement a pályázatba, ami nem annyira részletes, és a másik, amit beáraztak és részletes. Nekünk most az egyszerűsített pályázatot kell kiírni, mert abban most még van egy kis mozgástér. Reméljük, hogy nagyobb lesz a verseny és így ez számunkra kedvező feltételeket teremt. Most egy másik eljárás lesz. Ezért javasoltuk, hogy a közbeszerzéssel a szeptember 15-ét meg kellene várni, mert nem kell értesítést közzétenni, és mi hívjuk meg a cégeket. A helyszíni bejárásnak két célja van, meg lehet nézni a meglévő épületet, a másik célja, hogy kérdezni lehet, a figyelmüket fel lehet hívni bizonyos dolgokra.

Szilveszter Lajos a jelenlegi testület hozhat-e döntést, hogy a helyi vállalkozókkal, szervezetekkel bontatja az épületet, vagy ilyen döntés nem hozható, vagy csak megállapodás a vállalkozóval. Azért mert itt lehet egy olyan tétel is, hogy a vállalkozó azt mondja, hogy x forint bontási pénzt beszámít erre.

Erdős Szabolcs Gressing Kft úgy tudom, hogy a költségvetésben ez nincs is benne. Volt egy olyan megállapodás. Csak a szociális részt terveztük bontásra, ami annak idején nem is lett tervezve.

Vásárhelyi László addig kötelesek vagyunk úgy tartani, amíg a közbeszerzés le nem zárul.

Szilveszter Lajos ezt nézzük meg, mert ez nem egy egyszerű dolog.

Bednárik László: Ha a költségvetésben nincs bontás akkor a vállalkozó nem is köteles lebontani, akkor ezt nekünk kell megoldani.

Forgó Vilmosné csak az a baj, hogy nem indulhatsz el.

Schneider János a bontás azért nincs tervezve, mert a polgármester az egyik alkalommal azt nyilatkozta, hogy ezt a helyi vállalkozókkal majd megoldják.

Szilveszter Lajos kik azok a helyi vállalkozók. A szemetet ki fogja elszállítani. Ott áll az épület, nem tudjuk, hogy ki bontsa le, és ki szállítsa el. Mondhatjuk azt, hogy indítsuk el, de erről beszélni kell.

Vásárhelyi László olyan javaslatom van, hogy amit az közbeszerzésben az engedélyezési tervdokumentáció, ami készült azt adjuk oda annak a 10 vállalkozónak. Abban minden le van rajzolva, a földszint, onnan induljunk.  Akkor, hogyha az engedélyezési tervdokumentáció alapján eldöntötték, hogy meg akarják az épületet valósítani, akkor lehet velük tárgyalni.

Szilveszter Lajos és a bontás? Nincs tervezve.

Vásárhelyi László Persze, hogy Ő bontsa el. Ha valaki vállalja akkor tokkal vonóval. Ott fogsz vele megegyezni, hogy kié az anyag, hová, miként fogja szállítani.

Szilveszter Lajos Nincs tervezve.

Vásárhelyi László: A költségvetés nincs tervezve. Vannak vállalkozóink, polgárőreink, tűzoltóink, segítenek, aki tenni akar a faluért.

Szilveszter Lajos Az egyik szavatokkal azt mondjátok, hogy a vállalkozók bontják le, majd azt, hogy mi. Azt szeretném tudni, hogy mi lesz a kiírásban?

Vásárhelyi László: Azt kell kiadni, amivel megnyertük a pályázatot, semmi mást. Ha jogilag megoldható azt kell csinálni. Vissza kell menni a kapuhoz és olyan ajánlatot kell kapni, ami megvalósítható. Így semmi értelme a beszélgetésnek.

Szilveszter Lajos az a baj, hogy nem így beszélgettünk, hanem volt egy döntés.

Vásárhelyi László feláll, és távozni készül.

Szilveszter Lajos Laci ne menj el, te voltál ennek az egésznek a felelőse. Te terveztetted a polgármester asszonnyal végig, és annyi az egészről… Nem hiszem, hogy ennyire érdekel.

Vásárhelyi László Visszajövök, ha…

Vásárhelyi László 9,05 perckor elment.

Szilveszter Lajos: Nem hiszem, hogy ennyire érdekel. Én mondhatnám, hogy mi a francnak ülök itt, és most tudok meg dolgokat. Aki végig ott volt a polgármester asszonnyal, és Ő tervezte és hozta össze az egész dolgot…

Forgó Vilmosné mi bíztuk meg őket, olyat, aki a műszaki dolgokhoz ért.

Dr. Molnár Zsuzsanna kérdése Schneider úrhoz, hogy lehetséges-e, hogy a kiviteli tervben változtatunk, úgy hogy kikerülnek belőle olyan dolgok, amik nagyon költségesek, és még összhangban legyen az építési engedéllyel.

Schneider János válasza, hogy a funkciónak kell megmaradni, a külső kinézeten nem igazán lehet változtatni.

Dr. Riebl Antal visszajön 9,10 perckor.

Dr. Molnár Zsuzsanna akkor kérhetnék ilyen módosítást? A KINAMÉ pályázata oda adható, hogy átnézze Schneider úr?

Schneider János válasza, én tervező vagyok, a kivitelezésekkel napi szinten úgy, hogy itt most pontosan tudjam az árakat, nem foglakozom.

Forgó Vilmosné mi van akkor, ha keresünk pályázókat, és megadunk minden lehetséges segítséget arra, hogy eredményes pályázatok szülessenek. Kiderül az, hogy vállalható-e a kiírásban szereplő pályázat. Ha vállalja és meg tudja csinálni ezért a pénzért, akkor rendben, ha nem, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy amiért konkrétan egyikük sem tudja elvégezni a munkát. Konkrétan nem tudjuk, hogy mi a problémájuk.

Erdős Szabolcs Gressing Kft a KINAMÉ-től meg kellene kérdezni, hogy mivel volt konkrétan problémájuk. Így mielőtt kiírjuk az egyszerűsített közbeszerzést, már lehet változtatni rajta. Szóban megállapodhatunk, és javasolja a helyszíni bejárást és a tervezővel való konzultációt.

Schneider János az szokott lenni folyamatában, hogy aki megkapta a dokumentációt, azoknak az elérhetőségét meg szoktuk kapni. Feltesz egy kérdést, mi arra válaszolunk, amit a többi pályázónak is elküldünk. Mindenki tudja. Mindenki tud mindenről.

Bednárik László Schneider úr problémának látja, hogy nem keresték meg a vállalkozók.

Schneider János: Ha a dokumentációt átveszik, mindig felmerülnek kérdések.

Bednárik László: A dokumentációban benne van az ön elérhetősége?

Forgó Vilmosné volt még probléma a konyhával is.

Dr. Riebl Antal véleménye, hogy aki a tervezési szerződést elkövette már az önkormányzat részéről, az szégyellje el magát és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Nem tudom, hogy ki írta alá, hiszen egy ilyen volumenű szerződésbe csak bele kéne írni, hogy csak ennyi pénzünk van, és ennél tovább ne költekezzünk. Ez fontos.

Schneider János a tervezőnek nem feladata a költségvetés beárazása.

Dr. Riebl Antal de az önkormányzatnak volt egy bizonyos pénzösszege.

Schneider János: A műszaki tartalmat mindig egyeztettük.

Dr. Riebl Antal ez nem alkalmas arra, amire a megbízás szólt. Itt tartunk, ezt kell helyrehozni.

Forgó Vilmosné akkor most nem jó az, amit megbeszéltünk, hogy legyenek vállalkozók, akiket meghívunk, a közbeszerző cég által és az ismertetett eljárás szerint.

Dr. Molnár Zsuzsanna az első lépés, hogy a KINAMÉ-től megtudni mik azok a problémás pontok és azokat átterveztetni.

Szilveszter Lajos: Ezzel nem lehet játszani, Ők szabályosan kivettek egy pályázatot. Azért lett érvénytelen a pályázat, mert most azt mondjuk, hogy nem is úgy kell csinálni, hanem ezzel megtámadhatnak bennünket.

Erdős Szabolcs Gressing Kft Azt hiszem, hogy a hiánypótlásnál is rosszul pótolta az előírtakat.

Szilveszter Lajos:  Ja igen,  ez így jó.

Erdős Szabolcs Gressing Kft ismételten elmondja a már ismertetett álláspontját. Van mozgástér, hiszen 1-2 tételen is sokat lehet spórolni.

Szilveszter Lajos: Valószínű, hogy közép áron beárazta. A bontásra ismét visszatérnék. Ha Zólyomiék bontják, akkor el kell mondani, hogy a mi embereink bontják.

Dr. Riebl Antal én ezt a bontást most hallom először.

Forgó Vilmosné pedig beszéltünk róla.

Dr. Riebl Antal nekem nincs sok időm arra, hogy mellé beszéljünk. Ön készítette a kiviteli tervet is. Az előbb azt mondta, hogy a kiviteli tervet a költségvetés szerint készítette. Ezt mondta! De az építési tervet is Ön csinálta. Miért nem csinált olyan kiviteli tervet, amit meg lehet valósítani. Beszéljünk őszintén egymással.

Forgó Vilmosné Maradhatunk abban, amit megbeszéltünk.

Szilveszter Lajos: nem hiszem el, elbeszélünk egymás mellett.

Forgó Vilmosné azt akarjuk, hogy adjuk vissza az egészet?

Dr. Riebl Antal: nem azt, Matildka, azt akarjuk, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Nettó 54 millió forintunk van.

Schneider János: Változott az összeg, az építésre van 54 millió forint.

Dr. Riebl Antal: Ön ezt tudta?

Schneider János: Konkrétan már nem emlékszem.

Dr. Riebl Antal: A szerződéskötés körülményeiről beszéljünk. Honnan ismeri a polgármester asszonyt.

Schneider János: évekkel ezelőtt volt, egy másik tervező kolléga adta meg a telefonszámomat, vagy Ő hívott fel.

Dr. Riebl Antal volt egy ismeretség, ez alapján Ön megkereste, ez teljesen rendben van. Ön mondta, hogy szeretne építtetni egy Közösségi házat.

Schneider János: Igen és megmondták, hogy milyen funkciót kell ellátni, megmondták, hogy hogy nézzen ki, amiket elmondtak, az alapján készültek el az engedélyezési tervek.

Dr. Riebl Antal mondták-e, hogy van erre egy keretösszeg? Már akkor kiderült, hogy mennyi pénzt nyertünk erre.

Erdős Szabolcs Gressing Kft ha jól tudom volt ennek egy előzménye. Volt régen egy terv, ami egy 200 milliós projektre szólt egy másik pályázat, ami érvénytelen lett.  Megvolt a terv. A megbízás pedig az volt, hogy azt kell úgy csökkenteni, hogy ebbe a kisebb pályázatba is beleférhessen, a tetőteret kivenni, …

Dr. Riebl Antal én megértem ezt, ezt a kisebb költségvetést kellett megtervezni, de ez nem sikerült.

Forgó Vilmosné Most hogy lépjünk tovább, mert az idő múlik.

Szilveszter Lajos: Ebből az 54 millióból mit vegyünk bele, a 54 millióból mit kell kihozni. Ha a bontás is belejön, akkor megint pluszköltség, megint lehetetlenebb a pályázatot megcsinálni. Ez is egy 3-5 milliós tétel.

Schneider János: Nincs benne a bontás, csak a szociális lakásoknak a bontása, az üzemi résznek a bontása nincs benne.

Szilveszter Lajos: akkor így kell kiírni a pályázatot, ha idejön a pályázó, akkor mindjárt …

Dr. Molnár Zsuzsanna és honnan vesszük a pénzt a bontásra?

Dr. Riebl Antal kérdése, van-e olyan műszaki lehetőség, hogy tényleg beleférjünk a keretekbe? Tudok egy konyhát, ami 12 millió, azt lehet-e csökkenteni?

Schneider János: Biztosan lehet, de konkrét dolgokat kell megfogalmazni, hogy mit szeretne a kivitelező, amit Ő olcsóbban meg tud valósítani, azt mondja meg Ő.

Forgó Vilmosné megismétli előző javaslatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatra meghívottakat hallgassák meg, mondják el, hogy mit szeretnének.

Dr. Riebl Antal: Ennek csak egy veszélye van, hogy valaki beleugrik, és ott marad. Lebontja a szociális épületeket, és se szociális épületünk se Mária Ház nem lesz. Ez a veszély fennáll.

Forgó Vilmosné Ha valaki megnyer egy pályázatot és szerződést köt, annak kötelessége azt befejezni, nem?

Erdős Szabolcs Gressing Kft amennyiben módja van rá, nyilván.

Forgó Vilmosné Akkor ilyenkor mi van.

Erdős Szabolcs Gressing Kft lehet elállni a szerződéstől, úgy hogy az eddig elköltött pénzét nem finanszírozzák. Vissza lehet lépni arra hivatkozva, hogy a közbeszerzés alul tervezett volt. Nem fért bele a költségvetésbe. Ha a vállalkozó szerződést kötött, akkor Ő nem léphet vissza és garancia elemeket kell beiktatni, hogy ne érje meg.  Ez az összeg 5-10 millió forint is lehet.

Szilveszter Lajos: Akkor tételesen át kellene nézni az óvodát, az óvodát milyen bizottsággal terveztette? Volt külön bizottság a két projektre?  Hogy ilyen legyen?

Erdős Szabolcs Gressing Kft még csak pályázat volt és egy egyszerű terv lett elfogadtatva, ahhoz kell ragaszkodni, de ott is mint mindig lehet kérni műszaki tartalom módosítást. Lehet azon is kisebb mértékben változtatni, de a funkcióknak kell megmaradni.

Szilveszter Lajos: Azt hogy mi bontsunk azt nem?

Erdős Szabolcs Gressing Kft nem mert az engedélyköteles.

Szilveszter Lajos: Matild az óvodánál nem lehet megcsinálni, hogy valaki menet közben nem jön ki a pénzből és otthagyja.

Erdős Szabolcs Gressing Kft azt lehet még olyan paraméterekkel csinálni, hogy megfelelő legyen.

Szilveszter Lajos: beszéljük már át.

Erdős Szabolcs Gressing Kft abban teljesen időben vagyunk, mert az csak jövő év tavasza. A közbeszerzés a következő év eleje, tavasza. Időt kellene adni a konzultációra.

Forgó Vilmosné Akkor maradhatunk abban, hogy ezeket a cégeket, akiket megkaptunk, meghívjuk az egyszerűsített közbeszerzésbe.

Dr. Molnár Zsuzsanna Kellene még, hogy a KINAMÉ tételesen elmondaná Schneider úrnak a problémáját, hogy Schneider úr is lássa.

Erdős Szabolcs Gressing Kft akkor egy elérhetőséget kapunk hozzá, akkor megkeressük.

Dr. Molnár Zsuzsanna a közbeszerzőknél megvan.

Erdős Szabolcs Gressing Kft akkor elkérem tőlük.

Szilveszter Lajos: Akkor ezeknek a cégeknek világosan mondjuk el.

Forgó Vilmosné Lenne akkor egy közös megbeszélés, lenne lehetőségük a bejárásra…

Szilveszter Lajos: Elhiszem Judit, hogy unja, de …

Szabó Judit: Nem unom, csak beteg vagyok.

Szilveszter Lajos: Akkor bocsánat.

Vásárhelyi László képviselő visszajött, így a Képviselő-testület határozatképessé vált, az ülés képviselő-testületi ülésként folytatódott tovább.

Forgó Vilmosné bejelenti, hogy a Képviselő-testület határozatképesség vált, az ülés folytatható.

Erdős Szabolcs Gressing Kft Most mondjuk lesz 10 cég, akinek elküldjük a felhívást, az egyszerűsített 10 oldalas kiírást, akkor nem lesz még költségvetés semmi, és majd eldönthetik, hogy kiveszik-e a dokumentációt. A 10-ből csak 5 veszi ki, és csak kettő ad ajánlatot. Ha helyiek vannak és bizonyos elemeit a kiírásnak nem tudják teljesíteni, hozzanak létre konzorciumot. Hoznak egy olyan megállapodást, hogy Ők hárman indulnak szervezetként.  Sokan ezt sem tudják.

Forgó Vilmosné Várjunk-e Anti, hogy Te is hozol cégeket?

Dr. Riebl Antal: Én azt sem tudom, hogy kit hívtatok meg.

Forgó Vilmosné Felolvasom, nem titok, és felolvassa a meghívni ajánlottak listáját.

Bednárik László kérdése az, hogy most a meghívásos pályázatot csináljuk?  Miért kell megvárni a 15-ét?

Erdős Szabolcs Gressing Kft mert két lehetőség van, még a most hatályos Kbt. szerint azt csináljuk, hogy mivel van már egy eredménytelen eljárásunk, ilyenkor van mód arra, hogy tárgyalásos eljárást csináljunk. Viszont a tárgyalásos eljárásra is meg tudunk hívni több ajánlattevőt.  A másik lehetőség azért jobb, mert ilyenkor van már egy előzményünk és nem biztos, hogy olyan sok dolgot tudunk megváltoztatni a költségvetésben és a kiírásban, és mert van egy eredménytelenünk, ahhoz kell ragaszkodni. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig, hogy megvárjuk a szeptember 15-öt és egy teljesen új eljárást indítunk. Annak annyi az előnye, hogy változik a Kbt. és 10-80 Millió forint között lehet, hogy mi hívjuk meg az ajánlattevőket, és akkor tudunk változtatni a kiíráson. Ha új kiírás lesz, nem kell ragaszkodnunk az előző közbeszerzési kiírásához.

Bednárik László: Saját magunk hívjuk meg, ez azt jelenti, hogy nem kell a közbeszerzési eljárást lefolytatni?

Erdős Szabolcs Gressing Kft de le kell folytatni, de az Értesítőben nem kell hirdetni, és ezzel költséget takarítunk meg. Csak azok látják, akiknek mi elküldjük. Ez azért van, hogy a helyi vállalkozókat is lehessen helyzetbe hozni.

Bednárik László: Akkor azt kell eldönteni, hogy várunk 15-ig.

Dr. Molnár Zsuzsanna azt már az előző ülésen eldöntöttük.

Bednárik László: De az is kell hozzá, hogy változtassunk a kiíráson, amin spórolni lehet, azokat dolgozzuk át.

Forgó Vilmosné elmondja, hogy eddig 6 vállalkozó elérhetőségét tudjuk odaadni a meghívásos pályázathoz, azt szeretném kérdezni, hogy meddig várjunk, tudtok-e még embereket, vagy vállalkozásokat, mert akkor én ezt odaadnám a közbeszerzést bonyolító cégnek máris.

Erdős Szabolcs Gressing Kft péntekig várnak egy végleges listát.

Forgó Vilmosné nem tudom, hogy kell-e most egyáltalán határozni? Hiszen ennek a tisztázására jöttünk össze.

Dr. Riebl Antal: Szeretném megtudni, hogy a bontással kapcsolatosan mi az álláspont?

Vásárhelyi László Az engedélyezésről beszéljünk, abban benne van.

Forgó Vilmosné Ha a kivitelit kapja meg, abban nincs benne a bontás.

Vásárhelyi László Ha a kivitelit odaadjuk neki, és az engedélyezésiben más van akkor, akik a pénzt adják, azt mondják, hogy ez nem megfelelő. Az épülethez éppen ezért nem mertünk hozzányúlni eddig. A pályázat bontással együtt van beadva.

Forgó Vilmosné tényleg arról volt szó, hogy nem lehet hozzányúlni.

Dr. Riebl Antal: Nem lehet megkezdeni a projektet, mert a projekt része a bontás.

Szilveszter Lajos: Ha ez úgy lenne, hogy mi bontjuk, akkor nekünk kell megoldani.

Erdős Szabolcs Gressing Kft a költségvetésben nincsen benne, csakhogy a beruházást nem lehetett addig megkezdeni, mert attól féltünk, hogy nehogy ránk fogják, hogy valamit elkezdtünk ott. Akár földmunkát is. Azért gondoltuk, hogy amíg nincs szerződés addig nem kéne. Most már bontható. Az üzem részét.

Dr. Riebl Antal: ezt is nekünk kell megoldani.

Szilveszter Lajos: Írjuk ki a pályázatot, arra hogy önköltségi áron bontsák le, és aki elviszi az anyagot, az  tud belőle építeni .

Bednárik László: Ha fizet érte 1 milliót, elfogadjuk.

Dr. Molnár Zsuzsanna Nekem a Zólyomi azt javasolta, hogy milyen jó lenne, ha azt mi bontanánk, mert onnan mennyi anyagunk lenne. Így hátul tudnánk építkezni pl. szerszámos kamrát. Kérdés, hogy mit csinálunk a hulladékkal. Hiszen ott rengeteg képződik és rengeteg pénzbe fog kerülni az elszállítása.

Szilveszter Lajos: ez az. Komplettbe kell gondolkodni.

Forgó Vilmosné Az egyik oldalon lesz egy szerszámos kamránk, a másik oldalon meg sajnos ki kell adni elszállítási díjat.

Szilveszter Lajos: Van miből?

Dr. Riebl Antal: Tegyünk közzé felhívást első sorban helyi szervezeteknek, hogy anyagárban elbonthatják az építményt.

Erdős Szabolcs Gressing Kft Akkor ők elviszik, ott marad egy 20%-ék amit a kivitelezőnek úgy is a másik bontásakor el kell szállítani.

Dr. Molnár Zsuzsanna Ha helyi szervezetekkel bontatjuk, akkor ki fog felelni a munkabiztonsági követelményekért?

Szilveszter Lajos: A jegyző.

Dr. Molnár Zsuzsanna: Én ezt nem szívesen tenném. Fű-fa odamegy és bontja.

Forgó Vilmosné: Ha helyiek bontják, akkor megvan, hogy ki.

Dr. Riebl Antal: Tegyünk közzé egy felhívást, és majd meglátjuk.

Forgó Vilmosné: Aki a kiírással egyetért, az kérem, szavazzon.

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

476/2010. (IX.07.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Mária Közösségi és Kulturális Ház projekthez a Gombüzem épületének bontására felhívást tesz közzé a helyi vállalkozók és civil szervezetek számára.

Határidő: 	2010. szeptember 20.

Felelős: 	Alpolgármester, jegyző

Forgó Vilmosné: megköszöni a vendégek részvételét, és figyelmezteti a testület tagjait, hogy péntekig adhatják le az egyszerűsített közbeszerzési eljárásra meghívni kívánt vállalkozók és cégek elérhetőségét.

2.Egyebek

Forgó Vilmosné ismerteti, hogy megkereste őt a Robinson Park Kft. Volt egy belterületbe vonási kérelmük, és azt szeretnék, ha a Képviselő-testület 0114/87 hrsz. számú 2000 m2 szántót belterületbe vonná. Erre a területre idősek otthonát szeretnének építeni.

Vásárhelyi László jelzi, hogy Ő nem kíván erről dönteni a következő testület helyett.

Dr. Riebl Antal: Emlékezteti a képviselőket, hogy régebben milyen ígérvények voltak.

Forgó Vilmosné felolvassa a kérelmező nyilatkozatát.

Szilveszter Lajos: Ő sem kíván dönteni.

Dr. Molnár Zsuzsanna: A múlt heti információm, amikor itt volt a Horák úr a DTV-től, hogy Őket is megkeresték. Nincs kiépítve oda a gerincvezeték, viszont, ha amennyiben ezt ki is építené a vállalkozó, akkor Délegyházának az arzénmentesítés utáni két kútja sem bírná a kapacitást.

Forgó Vilmosné Azt mondták, hogy mélyfúrású kutat hajlandók ott építeni. Az a kérés, hogy nem ezen a rendkívüli testületin, hiszen nincs előkészítve, hanem egy következő rendkívüli ülésre bevisszük és megszavazzuk, kapunk egy másfél hektáros erdőt. Azt az erdőt, ami a Vadászház sarkánál van.

Szilveszter Lajos: Adjon egy nagy Robinson telket.

Forgó Vilmosné  volt egy kérdés, hogy ezt pénteken meg tudjuk-e szavazni.

Vásárhelyi László tudjátok, hogy a másik terület sincs belterületbe vonva. Majd ha a Gallai út rendezési terve elkészül. Nem mond igazat, mert a tanyája sem belterület.

Szilveszter Lajos: A tisztelt hölgy eddig nagyon sokat ígért. Nem vagyok ennek híve. Döntsön a következő testület.

Forgó Vilmosné azt gondolom, hogyha az Aladár határozottan képviselte volna az ott lakók érdekét, már régen túl lennénk rajta.

Szilveszter Lajos megismétli javaslatát, hogy képviselői indítványként csatlakozik Vásárhelyi László indítványához, miszerint a következő testület döntsön a kérdésben.

Dr. Molnár Zsuzsanna: Jól értem, hogy ez akkor ez azt jelenti, hogy a szeptember 20-i anyagból is vegyem ki? Erről akkor szavazzatok.

Forgó Vilmosné szavazásra teszi fel, a kérést, miszerint a következő rendkívüli testületi ülésre vigyék be a kérelmet előkészítve, az szavazzon most.

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 2 igen (Forgó Vilmosné, Belozsánszky Péter), 3 nem (Dr. Riebl Antal, Szilveszter Lajos és Vásárhelyi László) szavazattal, 1 tartózkodással (Bednárik László) az alábbi határozatot hozta:

477/2010. (IX.07.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy Robinson Kft. kérelmét rendkívüli ülésen nem tárgyalja.

Határidő: 	azonnal

Felelős: 	Alpolgármester, jegyző

Forgó Vilmosné szavazásra teszi fel, a kérést, miszerint a szeptember 20-i képviselő-testületi ülésre vigyék be a kérelmet előkészítve, az szavazzon most.

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 2 igen (Forgó Vilmosné, Belozsánszky Péter), 4 nem (Bednárik László, Dr. Riebl Antal, Szilveszter Lajos és Vásárhelyi László) szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

478/2010. (IX.07.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Robinson Kft. kérelmét a 2010. szeptember 20-i rendes ülésén sem tárgyalja meg.

Határidő: 	azonnal

Felelős: 	Alpolgármester, jegyző

Dr. Molnár Zsuzsanna gyors tájékoztatást ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Bednárik László kéri, hogy a 20-i ülésre szeretne egy konkrét pénzügyi jelentést kapni az Önkormányzat helyzetéről.

Forgó Vilmosné megköszöni a közös munkát és bezárja az ülést.

Kmf.

| ……………………………….. | ……………………………. |
| --- | --- |
| Forgó Vilmosné | Dr. Molnár Zsuzsanna |
| alpolgármester | jegyző |

| ……………………………….. | ……………………………. |
| --- | --- |
| Bednárik László | Szilveszter Lajos |
| hitelesítő képviselő | hitelesítő képviselő |