Előterjesztés a Képviselő-testület

2009. augusztus 17-i ülésére

6. Napirendi pont Településüzemeltetési ügyek

6.5. Egészségház felújítási munkálatai (ismét)

Korábban 2009. június 22-i Képviselő- testületi ülésen 5.4. napirendi pontként szerepelt előterjesztésként, de akkor a Képviselő-testület kérte annak pontosítását, hogy lehet- e kész ajtót kapni a kazánházhoz a munkálatok olcsóbbá tétele érdekében. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Józsa Kálmánné munkavédelmi megbízottunkat, aki azt válaszolta, hogy azért, nem lehet a kazánházba kész ajtót vásárolni, mert a kazánházon szereplő ajtótok nem szabványos. Így vagy csináltatott ajtó kerül a tokba, vagy ki kell bontani a meglévő tokot és új szabványosat tenni a helyébe, ami azonban többe kerül, mintha nem bontják ki a tokot.

A 2009. június 22-i Képviselő- testületi előterjesztésben az alábbi intézkedéseket kellett volna elvégezni:

- előtér és kazánház közötti vasajtó elkészítése és felszerelés

- a kazánházban a kémény szigetelésének elvégzése

- a kazánház beázásnak megszüntetése

H- Master Kft-től 2009. május 19-én beérkezett árajánlatában fenti kivitelezési munkákat 269. 960.-Ft+ÁFA összegért végezte volna el.

A testületi ülést követően Dr. Ladányi Györgyi háziorvos további hibákat észlelt, és kérte kijavítását hivatalunktól. A jelzett hibákból a wc ülőkék kijavítását, csapszerelést a Délegyházi Vagyonkezelő Kft. azonnal elvégezte. Az Egészségház teteje beázásának megszűntetésére, ami időközben átterjedt a Családi Napközi épületére is, azonban szakemberre lenne szükség.

Az újabb felmerült hiányosságok és a Képviselő- testület szélesebb körű tájékoztatása érdekében ismét megvizsgáltuk az Egészségházat és Családi Napközi épületét. A tetőszerkezet azbeztes palával van borítva, ennek következtében kijavítása során feltehetően több helyen törik, ennek pótlása nem megoldható, mert az anyag veszélyes hulladéknak minősül már. Az épület tetőfedése rendkívül elavult, az eresz csatornarész teljesen tönkrement. A kazánház feletti részt célszerű lenne a fedés helyett lebontani, mivel annak funkciója nincsen, így megszűnne egy beázási felület. A villámvédelem nem biztosított. A homlokzati eresz alatti lambéria leszakadás előtti, de ez is a rejtett csatorna hibájából fakad.

Vásárhelyi László képviselő és szakember, Hallai Tibor szakember, valamint Józsa Kálmánné munkavédelmi megbízottal történt felmérés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a legszükségesebb munkálatokat mindenképpen el kell végeztetni egy szakemberrel.

Az új vizsgálat alapján elvégzendő legszükségesebb munkálatok a következők:

- tetőn lévő kibúvok megszűntetése

- palajavítás tetőn lécezéssel

- előtér és kazánház közötti ajtó elkészítése és felszerelése alul szellőző kivágásával

- a kazánház két bejárati ajtajához két szellőző lyuk bevágása

- festés, javítás

Fenti munkálatok elvégzésére több árajánlatot is bekértünk.

Hallai Tibor bruttó 388.350.-Ft-ért vállalja, ezeknek a munkáknak az elvégzését, úgy hogy a beázott foltok javító festést ingyen elvégzi a kazánházban. Hallai Tibor elmondta, hogy a javítás során törhet a pala, így előfordulhat, hogy az anyagköltség megnövekszik.

Kunsági László nem vállalta fenti munkálatokat, mivel az azbeztes pala feltehetően eltörik és beszerzése már nem lehetséges, mert az már veszélyes hulladéknak számít.

A harmadik vállalkozó Fekete László, aki nem jelent meg az épületet felmérni.

A Képviselő- testületet tájékoztatom arról, hogy 2009. 07.21-én Signal Biztosítót kihívtuk a viharkárokra hivatkozva. Signal Biztosító felmérte az Egészségház épületét és megállapította, hogy a vihar megrongálta a palatetőt, így 100.000.-Ft biztosítási pénzt hivatalunk megkapott 2009. július végén.

Minden szakember megerősítette, hogy a fentiekben részletezett munkák elvégzése csak „tűzoltás jellegű”, vagyis a mintegy 400.000.-Ft-os költség gyakorlatilag plusz kiadás egy teljes felújítási folyamat előtt. Így érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy elvégeztetjük a teljes tető felújítását, a költségvetésben Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési előirányzat felújításokra, ezen belül épületekre elkülönített

4. 400. 000.-Ft-ból, ami csak elméletben van az önkormányzat kasszájában.

A tetőfelújítására és a kazánházban szükséges munkák elvégzésére vonatkozóan több vállalkozótól kértünk be ajánlatot. A beérkezett ajánlatokat az előterjesztés mellé csatoltam. Várható még, hogy több ajánlat is beérkezik a Képviselő- testületi ülés időpontjáig, ezeket beérkezésük esetén a testületi ülés előtt fogom kiosztani.

Kérem, Tisztelt Képviselő- testületet döntsön arról, hogy melyik árajánlat alapján és milyen munkák elvégzésére ad engedélyt hivatalának.

Határozati javaslat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségház és családi napközi épületének legszükségesebb felújítására elkülönít……………...-Ft-ot  a költségvetésben Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési előirányzat felújításokra, ezen belül épületekre elkülönített 4. 400. 000.-Ft-ból, valamint felhatalmazza

Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármestert, hogy…………..-t bízza meg az ajánlatban szereplő bruttó ………….Ft-ért az alábbiakban részletezett javítási munkálatok elvégzésével, amennyiben az ahhoz szükséges források az önkormányzat számláján rendelkezésre állnak.

Az elvégzendő munkálatok a következők:

- tetőn lévő kibúvok megszűntetése

- palajavítás tetőn lécezéssel

- előtér és kazánház közötti ajtó elkészítése és felszerelése alul szellőző kivágásával

- a kazánház két bejárati ajtajához két szellőző lyuk bevágása

- festés, javítás

Határidő: folyamatos

Felelős: Képviselő- testület

Határozati javaslat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségház és családi napközi épületének teljes tetőfelújítására és egyéb munkálatokra elkülönít …………Ft-ot a költségvetésben Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési előirányzat felújításokra, ezen belül épületekre elkülönített 4. 400. 000.-Ft-ból, valamint felhatalmazza

Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármestert, hogy…………..-t bízza meg az ajánlatban szereplő bruttó ………….Ft-ért az alábbiakban részletezett javítási munkálatok elvégzésével, amennyiben az ahhoz szükséges források az önkormányzat számláján rendelkezésre állnak.

Az elvégzendő munkálatok a következők:

- egészségház és családi napközi épületének teljes tetőfelújítása, csatornával együtt

- előtér és kazánház közötti ajtó elkészítése és felszerelése alul szellőző kivágásával

- a kazánház két bejárati ajtajához két szellőző lyuk bevágása

- festése

Képviselő- testület felkéri hivatalát, hogy gondoskodjon a fenti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Képviselő- testület

Összeállította:

Tisza Gabriella

településüzemeltetési előadó

Felülvizsgálta, a testület elé terjesztést jóváhagyta:

dr. Kriston István							           			aljegyző