Előterjesztés

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. szeptember 14-i ülésére

5. 	Napirendi pont: 	BESZÁMOLÓ – 2009. MÁRCIUS 16-I ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA (írásbeli)

Ivóvízminőség javítása és kapacitásnövelés intézkedési terv (írásbeli)

Előzmények

Délegyháza Község Önkormányzatának 2006. októberben megválasztott Képviselő- testülete és polgármestere az ivóvizet érintő problémáról hivatalosan Dunavarsány jegyzője által megfogalmazott 2008.június 27. napján kelt 2599/2008. számú levélből, valamint DTV. Zrt. vezérigazgatója által 2008. június 9. napján írt leveléből szerezett tudomást. Erre reagálva Délegyháza község polgármestere 1/2008.(VII.7.) számú határozattal vízkorlátozás (teljes locsolási tilalmat) rendelt el 2008. július 7. napjától 2008. szeptember 15. napjáig, valamint megalkotta 20/20008.(VII.21.) számú” A vízfogyasztási rend és vízkorlátozási terv megállapításáról „szóló rendeletét.

Ezzel egy időben Önkormányzatunk beadta a KEOP-1.3.0/1F -2008-0019 ivóvízminőség- javítás pályázatát, ami a rendelkezésre álló rövid határidő következtében nem került elfogadásra.

Ezt követően önkormányzatunk ivóvíz ellátási megállapodást előkészítő tárgyalásokat kezdeményezett Dunavarsány Város Önkormányzatával, valamint DTV. Zrt-vel.

A tárgyalás során kiderült, hogy az eddig településünket segítő Dunavarsány Város Önkormányzata nem tud a továbbiakban ivóvizet biztosítani településünknek, mert ezzel az ő településük ivóvíz ellátás is veszélybe kerül. Az ottani lakossági növekedésnek és az Ipari Parknak köszönhetően az eddigi ivóvíz ellátás sem biztosított.

A vízkorlátozásra vonatkozó határidőt Dunavarsány meghosszabbította 2009. május 31-ig

17/2009(I.19.) Képviselő- testületi határozattal Délegyháza Község Önkormányzata megbízta az ÁÜTŐ Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft-t az ivóvízhálózat fejlesztést célzó beruházás pályázatának kidolgozásával valamint megbízta PROFIT HOLDER Kft-t az építési és vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációk elkészítésével.

Képviselő- testület 2009.02.16-i ülésén kijelölte a szakemberek által javasolt 986/16 hrsz-ú területet a lakossági tiltakozások végett módosítanunk kellett a (meglévő kút) 1167/14 hrsz-ú, 1829m2 térmértékű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. A rendezetlen jogállású ingatlan ügye (még mindig a már megszűnt Dunavarsány- Délegyháza- Majosháza Ivóvíz Társulat tulajdonában van tulajdoni lap szerint.) tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási rendezése érdekében a vagyonrendezési eljárás a Pest- Megyei Cégbírságon Dr. Csaplár Terézia ügyvéd útján folyamatban van.

A Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségtől a vízkezelő technológia ivóvízhálózat fejlesztés vízjogi létesítési engedélye 2009.06.29-én, a vízkezelő berendezés vízjogi létesítési engedélye 2009.07.06-ánmegérkezett. Ezt követően 2009.07.31-én a vízkezelő berendezés jogerős építési engedélye megérkezett Ráckeve Építésügyi Hatósághoz.

Az új pályázat kiírása csúszott és csak 2009.március 12-én került kiírásra. Délegyháza polgármesterének levelére 2009.június 11-én PROFITHOLDER Kft-től kapott tájékoztatása szerint az ivóvízpályázatot 2009.július végéig beadják. Ezt követően telefonon érdeklődtünk a pályázat beadásáról. 2009. augusztus 14-én követően PROFITHOLDER Kft. 2009.októberre saccolja az ivóvízpályázat beadásának reális határidejét.

A fent leírtak biztosítása érdekében Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 16-i ülésén az alábbi ivóvízminőség javítása és kapacitásnövelés intézkedési tervet fogadta el 2009-2010. évekre vonatkozóan:

73/2009. (III.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvízminőség javítása és kapacitás növelés önkormányzati intézkedési tervét az alábbi pontok szerint elfogadja:

- Ivóvíz pályázat beadása

- Dunavarsány Város Önkormányzatával, Ipari Parkkal valamint Majosháza Község Önkormányzatával tárgyalások kezdeményezése esetleges rácsatlakozási lehetőségről

- Dunavarsány és Térsége Viziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt-t képviselő Horváth és Társai Ügyvédi Iroda levelének átadása megbízott ügyvédnek véleményezésre

- Felmérés, Nyilvántartás készítése ingatlanokon elhelyezett fúrt vagy ásott kutakról

- Az ingatlanok kötelezése csatornahálózatba történő rákötésre, amennyiben az utcában van meglévő csatornahálózat

Határidő: 2009. március 16.

Felelős: Képviselő- testület

Beszámoló

Az intézkedési terv megvalósításával kapcsolatban az ivóvízminőség javító programhoz szükséges adatokat még 2009. januárjában PROFITHOLDER Kft-nek a rendelkezésére bocsájtottuk.

DTV Zrt. által írt levelet Dr. Preszl Erika ügyvéd megválaszolta DTV. Zrt-nek, azonban arra választ a mai napig nem kapott a társulattól. DTV. Zrt-vel Dr. Preszl Erika ügyvéd, Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármester és Bartha Gyula pénzügyi tanácsadó egyeztetés alapján a közeljövőben tárgyalást kezdeményeznek.

Az ivóvíz kutakkal kapcsolatos felmérést megtettük, annak értékelése és a feldolgozása folyamatban van. Azt már lehet tudni, hogy több mint 500 db kúttal kapcsolatos bejelentés érkezett hivatalunkhoz.

A PROFITHOLDER Kft. két levelét az előterjesztéshez csatoltam.

Összeállította: Tisza Gabriella

Felülvizsgálta, a testület elé terjesztést jóváhagyta:

dr. Kriston István

aljegyző