Előterjesztés

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. szeptember 14-i ülésére

5. 	Napirendi pont: 	BESZÁMOLÓ – 2009. MÁRCIUS 16-I ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA (írásbeli)

Helyi közúthálózat fejlesztés intézkedési terv (írásbeli)

Előzmények

Az új településüzemeltetési struktúrában a lakosság által jelzett problémákat úgy próbáljuk minél hamarabb megoldani, hogy az, mindenki számára kielégítő legyen.

A Délegyházi Vagyonkezelő Kft. működési tapasztalatai, valamint a beérkező panaszok alapján megállapítható, hogy a leginkább égető településüzemeltetési feladat az év első felében az utak karbantartása és az üdülőterület övezetében a közterületen lévő munkák elvégzése volt. (szemétszedés, parkosítás, utak kiszélesítése, javítása)

Az év második felében a legtöbb bejelentés a parlagfűvel és más gyomnövények miatt érkezett be hozzánk attól függetlenül, hogy a hivatal csak a belterületi ingatlanokkal kapcsolatban jogosult eljárni. A külterülettel kapcsolatos bejelentések esetében is helyszíni szemlét tartottunk és azt helyrajzi számmal tettük át Ráckeve Város Földhivatalához.

Az őszi idő beköszöntével egyre inkább erősödnek az útproblémákkal kapcsolatos bejelentések.

A fent leírtak biztosítása érdekében Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 16-i ülésén az alábbi településüzemeltetési intézkedési tervet fogadta el 2009-2010. évekre vonatkozóan:

76/2009. (III.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közúthálózat fejlesztés önkormányzati intézkedési tervét az alábbi pontok szerint elfogadja:

- Kritikus utak felmérése

- Leginkább rászorult utak útalapjainak elkészíttetése pótmunka címén

- Csapadékelvezetést szolgáló árkok elkészíttetése

- Civil kezdeményezésre esetleges támogatók, lakokossági segítőkészség felmérése, felkeresése újságcikkel

- Közösségi munka megszervezése, összefogása

Határidő: 2009. március 16.

Felelős: Képviselő- testület

Beszámoló

Az év első felében megtörtént a kritikus utak felmérése. Ennek alapján az idei évben 14 db leginkább kritikus földút úttükör javítására 5.160.000.-Ft +ÁFA összeget költött Délegyháza Község Önkormányzata, melyben már a megrendelt pótmunkák is szerepeltek.

Az árok ásása az 5/2004.(I.28./) GKM rendelet 1.§ (1) hivatkozott Mellékletének 5.6.5 pontja alapján a vízelvezető árok kialakítása a helyi közútkezelő- Képviselő- testület feladata. Így a lakosokat nem kötelezhetjük annak kialakítására. A Délegyházi Vagyonkezelő Kft. eszközparkja viszont nem alkalmas árok kialakításra.

A lakosság segítőkészségének felmérése a Délegyházi Hírek márciusi számában közzétett kérdőívvel megtörtént. Ennek eredményeként a Sóderos utca, valamint a Deák Ferenc utca lakói jelezték, hogy önerővel támogatnák az útépítést. Érdeklődés hiánya miatt a felmérés nem hozott sikert.

Összeállította: Tisza Gabriella

Felülvizsgálta, a testület elé terjesztést jóváhagyta:

dr. Kriston István

aljegyző