TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a 	Délegyháza Község Önkormányzata

székhelye: 	2337 Délegyháza Árpád u. 8.

továbbiakban Megrendelő,

másrészről az:	     REProjekt Építész Iroda Kft.

székhelye:	     1139 Budapest, Röppentyű u. 73. B. FK 03.

továbbiakban Tervező

között a mai napon a következő feltételekkel:

Tervező Megrendelő megbízása alapján elvállalja Délegyháza Árpád utca 2. HRSZ 121. alatti óvoda bővítés tervdokumentációjának elkészítését,

„Napköziotthonos óvoda komplex fejlesztése” című, KMOP-4.6.1/B-09-2010-0001 számú pályázat kereteinek megfelelően az alábbi tartalommal

- Módosított építési-engedélyezési terv, statikai, gépész és elektromos szakági munkarészekkel, tűzvédelmi tervfejezettel, tervezői költségbecsléssel

- Építési kiviteli terv, építész pallértervek, részlettervek; statikus tervek, alapozás, teherhordó szerkezetek; épületgépészeti terv: hideg-meleg víz- és csatornaellátás, gázellátás, központi fűtés; elektromos tervek: elosztó és erősáramú hálózati tervek, gyengeáramú csövezési tervek; valamennyi szakágra kiterjedő műszaki leírással árazatlan költségvetés kiírással

2.	Vállalási ár:

Módosított építési-engedélyezési terv: 	1.600.000,-+ 400.000,-Ft ÁFA bruttó 2.000.000,-

azaz: kettőmillió forint

Építési kiviteli terv: 					3.300.000,-+ 825.000,-Ft ÁFA bruttó 4.125.000,-

azaz: négymillió-egyszázhuszonötezer forint

3.	Példányszám:					módosított építési-engedélyezési terv	12 példány

kiviteli terv			  			  8 példány

4.	Teljesítés módja: 					nyomtatott, sokszorosított formában + 1 pld CD-n

5.	Teljesítés helye: 					Megrendelő székhelye

6.	Teljesítés határideje: 	 			módosított építési-engedélyezési terv:	2010-12-15

kiviteli terv:			  			2011-02-28

Megrendelő előteljesítést elfogad.

7.	Megrendelő a tervezési díjat a tervszállítást követően benyújtott számla alapján átutalja Tervező következő egyszámlájára :

OTP Bank Nyrt. Budapest XVIII. Ker. fiók	11718000-20375197

8.	Fizetési ütemezés 30 napos határidővel:

Módosított építési-engedélyezési dokumentáció átadását követően: 	2.000.000,- Ft

Kiviteli dokumentáció átadását követően: 							4.215.000,- Ft

9.	Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

10.	Megrendelő biztosítja, hogy Tervező a tervezési munkák idején  a helyszínt 
	megtekinthesse, és ott a szükséges felméréseket elvégezze. Megrendelő biztosítja a

tervezést megalapozó további mérések, vizsgálatok elvégzését, Tervező iránymutatásának megfelelően. Amennyiben a felmérések elvégzése akadályba ütközik, illetve a körülmények a felmérések elvégzésére nem alkalmasak a vállalási határidő az akadályoztatás fennállásának idejével meghosszabbodik

11.	Tervező igény esetén tervismertetést biztosít.

12.	Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, Tervező 
	pedig igényelheti, hogy Megrendelő tervegyeztetésen vegyen részt. Megrendelő
	köteles Tervező felhívására a továbbtervezés szempontjából lényeges 
	kérdésekben állást foglalni, ill. utasítást adni.

Tervező csak a Megrendelő meghatalmazott képviselője által adott iránymutatásokat köteles figyelembe venni, azonban magasabb rendű előírásokkal (OTÉK, szabványok, egyéb előírások, stb.) ellentétes javaslatok végrehajtására nem kötelezhető. Megrendelő által meghatalmazott személy(ek):	       Dr. Riebl Antal polgármester

13.	Megrendelő kötelezettsége a helyi önkormányzat tárgyi témával foglalkozó szakembereinek, egyéb, a témához kapcsolódó érintett szakágaknak és közreműködőknek (helyi közműszolgáltató, üzemeltető, szakmai program összeállítója stb.) az együttműködési készségét biztosítani, és a tervezést érintően felmerülő kérdésekben a kérdés írásban tett felvetését követően gondoskodni a válasz 48 órán belüli megadásáról.

14. Az e szerződés alapján szolgáltatott tervek (mint szellemi alkotás) továbbá az
       azokban megvalósított, jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes és kizárólagos
       rendelkezési jog Tervezőt illeti meg azzal, hogy Megrendelő a szerződéssel a tervek
       egyszeri felhasználási jogát szerezte meg.

15.	Amennyiben Megrendelő a szerződéstől általános elállási jogának gyakorlásával
(Ptk. 395. §. (1.) bek.) áll el, Tervező jogosult kártérítési igényét érvényesíteni, 
valamint az elállás bejelentéséig végzett tevékenységének ellenértékét elszámolni.

16.	Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkori törvényes kamatnak megfelelő időarányos késedelmi kamatot fizet Tervezőnek. Tervező vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén az előbbivel azonos mértékű időarányos késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek, a késedelmes munkarész volumenére vetítve.

17.	Bárminemű kártérítési vagy egyéb kötelezettség alól Tervező mentesül abban az 
 	esetben, ha a joggyakorlatban előre nem látható, elháríthatatlan körülményként (vis 
 	mayor) definiált esemény miatt következik be Tervezői késedelem illetve nem 
 	teljesítés.

18. Szerződő felek a felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni. Ennek 
       eredménytelensége esetén felek az illetékes bírósághoz fordulnak.

19.	A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében felek a Polgári 
	Törvénykönyv rendelkezéseit alkalmazzák.

20.	Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak.

Kijelentik továbbá, hogy a szerződést átolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint  akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen aláírásukkal jogérvényesnek ismerik el.

Délegyháza, 2010-11-15

……..…..................................		        .....…..............................

Tervező		                  Megrendelő