Közmeghallgatás 2025.03.19.

Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokról napirendi pont:

Délegyháza Község Önkormányzata által 2024-2025-ben megvalósított vagy megvalósítás alatt lévő beruházásai

Óvoda:

2022-ben nyertünk  - támogatási összeg összesen 799.910.843.- Ft

Új 4 csoportszobás óvodai tagintézmény létrehozása Délegyházán

Átadás napja: 2025.04.24. 17 órai kezdettel

Bölcsőde:

2022-ben nyertünk - támogatási összeg összesen 825.294.332.- Ft-

Új 56 FÉRŐHELYES Bölcsőde építése Délegyházán

Átadás napja: 2025.05.24-én várhatóan 14 órai kezdettel

Kis iskola és Helytörténeti múzeum épületének tetőcseréje

bekerülés költség: bruttó 5.801.487.- Ft

Hunyadi János Általános Iskola játszóterének kialakítása és átadása

bekerülési költség bruttó 7.250.000.- Ft

Benyújtott pályázataink:

Futó pálya az I. tó körül 1042 fm

Pályázatot benyújtottuk - igényelt támogatási összeg 66.000.000.- Ft

A tervezési terület Délegyháza központi területén helyezkedik el, a Civilek útjától É-ra, a Gizella telep, Gizella utca és a Rákóczi út által határolt területen elhelyezkedő I. számú tó. A futópálya a terület adta lehetőségek figyelembevételével a tó parti sávján elhelyezkedő önkormányzati területen került tervezésre, mely a település központjában található. A tervezett futópálya fő megközelítési lehetősége a Civilek útja irányából biztosított, itt található a település egyik legnagyobb parkoló területe, valamint a rendezvény tér. Gyalogos megközelítési lehetőség biztosított a Gizella telet utca mindkét végén keresztül, valamint a Gizella utca Kéktó sétány felőli végéről. A tóparton ívókút, padok találhatóak. A tópart körbejárható, Ny-i oldalon lévő sétány közvilágítással ellátott, a Gizella utca É-i szakasza, valamint a Gizella telep utca DNy-i szakasza közművekkel ellátott, megtalálható benne áram, föld és légkábel egyaránt, hírközlő kábelek, valamint gáz.

A fő célcsoportunk a teljes lakosság, hiszen mindenki által kedvelt a kiemelt területre tervezzük a futópálya kiépítését. A futópálya mellett található egy játszótér is, valamint pályázatot nyújtunk be egy pumpapálya létrehozására is, így szeretnénk még vonzóbbá tenni rekreációs tevékenységre vágyóknak a településközpontot. Az I. tó partjától kb 250m körzetében helyezkedik el a Délegyházai Napsugár Óvoda és tagintézménye, a Vackor Bölcsőde és tagintézménye, a Rózsaharmat A településen működő összesen 30 civil egyesülettel egyetértésben határozta meg az önkormányzat a településen fejlesztendő célokat. A projekt átfogó célja, hogy a rendszeres testmozgásra ingyenesen, elérhető távolságban, minden településen élőnek tudjunk lehetőséget biztosítani.

Multifunkcionális pumpapálya létrehozása:

A kiválasztott helyszín a település központjában található. A 281/11 hrsz-ú ingatlan közvetlen közelében található a Szent István park ahol nyári időszakban a strandröplabda pálya működik illetve az I. tó partján közvetlenül kialakítás (pályázat benyújtásra került) egy 1040m futópálya kiépítése. A multifunkcionális pumpapálya közvetlen telekszomszédságában található a Rózsaharmat Bölcsőde ahol 56 fő gyermeket számára biztosítanak bölcsődei ellátást illetve 12 fő speciális nevelésű igényű gyermeket is oktatnak. Közvetlen telekapcsoltban van a terület a Délegyházi Napsugár Óvoda tagintézményével (50 fő gyermek jár) és Vackor Bölcsőde Tóparti telephelyével (14 fő gyermek jár) is. A területtel szemközt a Civilek útjának túloldalán kiépítés alatt van a településközpont ahol mint egy 749 nm épül meg a település központ kereskedelmi egysége. Jelenleg az I. ütem megvalósítása zajlik 379nm-en illetve az ahhoz tartozó helyi piac kiépítése is zajlik. A pumpapálya tervezett helyszínétől 170m sugarú körben található a Vackor Bölcsőde (28 fő gyermek jár) , a Délegyházi Napsugár Óvoda (222 fő gyermek jár), Zsebi baba családi bölcsőde (8 fő gyermek jár), Rákóczi utcai játszótér, A MÁV BuBe által átépítés alatt lévő vasútállomása, Bp.-Délegyháza központi buszmegállója, az Egészségház - Védőnői szolgálat, Kincsem Gyógyszertár, Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala, továbbá az új építésű (2020-2021) Hullám- Sellő lakóparkok ahol közel 70 lakóház épült és ad otthon kisgyermekes családoknak. A Hunyadi János Általános Iskola 700 m-re található ahová jelenleg kb 441 gyermek jár.

Az önkormányzat Multifunkcionális pumpapályát szeretne megvalósítani mert ez a pályatípus tud a legszélesebb célcsoportot átfogni, így a legkisebbektől a felnőttekig tudunk szórakozást, kikapcsolódást és nem utolsó sorban sportolási lehetőséget biztosítani. A pálya megtervezéséhez kértünk több erre szakosodott tervezőtől és kivitelezőtől árajánlatot így alaposan megtudtuk határozni a bekerülési költséget. A tervezett pálya Multifunkcionális pumpapálya melynek minimum nyomvonalhossza, középtengelyen mérve 125 méter, aszfaltozott nyomvonal: 313m2, teljes alapterület: 778m2, minimum nyomvonal szélesség: 2m ahol a gyerekrész 1,5m, minimum hullám magassága a pálya legalacsonyabb pontjától számítva 30/50cm

Folyamatban van, benyújtása ezután lesz:

- Út pályázat elkészítése – külterületi utak felújítása Külterületi utak fejlesztése” című (KAP-RD43-1-25

- Művelődési ház energetikai felújítása

- Településközpont (külön napirendi pont)

- Egészségház fűtésrendszerének átalakítása napelemek adta lehetőségek figyelembe vételével